Alla lihthanke piirmäära jääv hankemenetlus:

„Teede ja tänavate markeeringutööd 2024“

## HANKIJA

# Saue Vallavalitsus

Tule tn 7

76505 Saue linn, Saue vald

HANKIJA VASTUTAV KONTAKT

Indrek Brandmeister

Teedespetsialist

Telefon 53407008

E-post indrek.brandmeister@sauevald.ee

1. PAKKUMUSE STRUKTUUR

Pakkumine esitatakse trükitult allkirjaõigusega isiku poolt allkirjastatuna või e-posti teel allkirjaõigusega isiku poolt digiallkirjastatult(koos kõikide nõutud lisadega).

- 1.1. Pakkuja poolt esitatav pakkumus peab sisaldama järgmiseid andmeid:

    - Avaldus pakkumusel osalemiseks koos pakkumusega.

    - Kinnitus, et Pakkuja nõustub kõikide hankedokumentide tingimustega, maksetingimustega, Pakkuja esitatud andmed on õiged ning Pakkuja on edukaks tunnistamise korral täitma teekatte markeeringu tellimused perioodil 22.aprill-15. oktoober 2024.a. (võib olla punktis „1.1.1“ nimetatud avalduse osa).

    - Kinnitus, et Pakkujal on teekatte markeeringu töödeks olemas nõutava koolitusega meeskond, tehnika (nii värviga kui plastikuga töödeks) ja suudame valla tellimused täita nõuetekohaselt ning tähtaegselt(võib olla punktis „1.1.1“ nimetatud avalduse osa).

# 2.TÖÖDE KIRJELDUS

2.1. Pakkuja peab tegema kvaliteetselt teekatte markeeringutöid

2.1.1 perioodil 22.aprill-15. oktoober 2024 ca 5 koondtellimusega. Töö kvaliteedi tagamisel lähtutakse vastavalt  EVS 614:2008 standardist  “Teemärgised ja nende kasutamine”.

- Esimest kevadist tellimuskirja on üle valla hinnanud hankija selliseks: https://kaart.delfi.ee?bookmark=58cbdffdde382f3ea495adc407c6231f

-rohelised lipud 945a, 946a, 946c

-sinised lipud 977

-sinised alad (parkla joonte uuendused)

-sinised jooned(ristkastid) – ohtlikud jalgrattateede lõikumiskohad

-punased jooned(teetelje markeering)

Märkus: Selleks et tagada töö kvaliteeti tuleb igal objektil enne markeerimistöid katend tolmust ja mustusest puhastada. Lisainfo: teekatete kevadised märgpuhastustööd lõpetatakse vallas hiljemalt 21. aprill 2024.

    - Töö tähtajad on järgnevad:

-Kevadised 945a, 946a, 946c, 977 võrdväärsete ristmike (ristide)uuendustööd üle valla täitmistähtajaga 31.05.2024

-Muud kevadised tellimused (parklajoonte uuendamised, teljemarkeeringud jms muud sümbolid) täitmistähtajaga 15.06.2024

- uued tellimused peale kevadist tellimuskirja täitmistähtajaga 21 kalendripäeva tellimiskirja esitamise päevast.

3. PAKKUMUSE ESITAMISE TÄHTAEG JA TINGIMUSED

- Pakkumus tuleb esitada 16.04.2024 kell 10:00 e-posti teel digiallkirjastatult indrek.brandmeister@sauevald.ee  .

- Õigeaegselt laekunud Pakkumused avatakse pakkumise tähtpäeval.

- Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mis edastatakse kõikidele Pakkumuse esitanud pakkujatele

- Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatud tingimustest.

- Hankijal on õigus tunnistada Pakkumus mittevastavaks ja lükata tagasi, kui see ei vasta hankedokumentide tingimustele või Pakkuja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

- Pakkuja kõrvaldatakse menetlusest või ei kvalifitseerita kui:

3.6.1 Pakkujal ilmnevad riigihangete seaduse § 95 tulenevad pakkumismenetlusesest

kõrvaldamise asjaolud;

3.6.2 Pakkujal on Eesti riigi või kohaliku maksuhalduri ees täitmata kohustusi;

3.7 Hankija hindab ja võrdleb kõiki esitatud pakkumusi.

4. PAKKUMUSTE HINDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE

4.1. Pakkumuste hindamine:

4.2.1. Pakkumuste hindamise aluseks on madalaim hind.

4.2.2. Edukas on pakkumus, mille arvestuslik kogumaksumus on madalaim.

4.2. Hankijal on õigus pidada pakkujatega esitatud pakkumuste sisu, mahu ja hinna osas läbirääkimisi ning vajadusel korraldada täpsustatud pakkumuste esitamise voor lähtudes seejuures pakkujate võrdse kohtlemise printsiibist.

4.3. Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi kui:

4.3.1. Kõik esitatud pakkumused ületavad alla lihthanke jääva hankemenetluse piirmäära.

4.3.2. Ilmnevad muud asjaolud, mis muudava hanke korraldamise mittevajalikuks või võimatuks.

5. MAKSETINGIMUSED

5.1. Hankija ei tee ettemaksu.

5.2Tööde eest tasutakse arve alusel Hankija poolt järgmiselt:

- peale igat tellimuse täitmist või üks kord kalendrikuus.

  - Maksetähtaeg on vähemalt 14 päeva.

- 6. MUUD TINGIMUSED SEOSES HANKEDOKUMENTIDEGA

6.1. Pakkujad võivad küsida selgitusi Hankedokumentide sisu kohta ainult kirjalikult  sh e-posti teel. E-postiga loetakse küsimus esitatuks kui Hankija on Pakkujale edastanud teate küsimuse kättesaamise kohta.

6.2 Hankija vastused saadetakse kirjalikult posti teel samaaegselt kõigile Pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava päringu saamisest arvates.

6.3. Kui Pakkuja avastab Pakkumuse ettevalmistamise käigus Hankedokumentides vigu, vasturääkivusi või ebatäpsusi, on ta kohustatud sellest koheselt kirjalikult informeerima Hankija vastutavat isikut Indrek Brandmeister’i  (indrek.brandmeister@sauevald.ee).

Pakkuja nimi

AVALDUS

Teede ja tänavate markeeringutööd 2024

- Esitame avalduse osaleda vähempakkumismenetlusel “Teede ja tänavate markeeringutööd 2024“

- Kinnitame, et meil puuduvad RHS §95 lg 1 punkt 4 ja lõige 4 punkt 8 ja 9 hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud

- Kinnitame, et nõustume kõikide hankedokumentide tingimustega, maksetingimustega, meie esitatud andmed on õiged ning oleme edukaks tunnistamise korral valmis täitma teekatte markeeringu tellimused perioodil 22. aprill-15. oktoober 2024.a.

- Kinnitame, Pakkujal on teekatte markeeringu töödeks olemas nõutava koolitusega meeskond, tehnika (nii värviga kui plastikuga töödeks) ja suudame valla tellimused täita nõuetekohaselt ning tähtaegselt.

Töömahude koondpakkumus on esitatud eraldi failina

...

Juhatuse liige