Saue Vallavarahaldus

**Väikehange: Saue lasteaed Midrimaa D korpuse remont**

**Lugupeetud pakkuja!**

Saue Vallavarahaldus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele Saue vallas Saue lasteaed Midrimaa remondiks.

1. Hankeobjektiks on Saue lasteaed Midrimaa D korpus Koondise 23 Saue vald, Saue linn.
2. Tööde loetelu on kirjeldatud tabelis Lisa nr 1. Lisa nr 2 on esimese korruse plaan ja Lisa nr 3 on teise korruse plaan. Lisa nr 4 Töövõtulepingu projekt. Tööde teostamine toimub etappide viisi.

a. Esimene etapp on nelja rühma magamistubade remont. Seinte värvimine koos koht pahteldusega 320m2. Vana põrandakatte eemaldamine, pinna puhastus - tasandus ja uue põrandakatte paigaldus 168m2. Põrandaliistude paigaldamine 120m2.

b. Teine etapp on nelja rühma mängutubade remont. Seinte värvimine koos koht pahteldusega 360m2. Vana põrandakatte eemaldamine, pinna puhastus - tasandus ja uue põrandakatte paigaldus 240m2. Põrandaliistude paigaldus 124m2.

c. Kolmas etapp on riietusruumi, kuivatusruumi ja koridori remont. Seinte värvimine koos koht pahteldusega 624m2. Lae värvimine 184m2. Vana põrandakatte eemaldamine, pinna puhastus - tasandus ja uue põrandakatte paigaldus 184m2. Põrandaliistude paigaldamine 188jm.

d. D1 ja D3 trepikoja ja tuulekoja remont. Seinte värvimine koos koht pahteldusega 400 m2. Lae värvimine 14m2.

Peale remonttöösid tuleb teha ruumides järel puhastus.

Kõik uued põrandakatted tuleb vahatada.

Ruumides mööbli ümberpaigaldus ei kuulu tööde loetelusse. Mööbli ümberpaigaldusest on ehitaja kohustatud ette teatama vähemalt kolm tööpäeva.

Pakkujal on kohustus ise määrata tööde mahud ja materjalide kulud, kuna Lisa nr 1 antud mahud on ligikaudsed. Materjalide valikul on lubatud kasutada ainult lasteasutustes lubavaid materjale.

Hinnapakkumus peab sisaldama kõiki ülal nimetatud töid ja nende teostamiseks vajalikke ettevalmistustöid.

Teostatud töödele ja paigaldatud materjalide on nõutud garantii vähemalt 24(kakskümmend neli) kuud.

Lisatööde vajadusel on töö või materjali hinnaks pakkumuses esitatud ühiku hind.

Teostatud töödel tuleb värvitoonid eelnevalt kokku leppida tellijaga.

Tellija jätab endale õiguse vastavalt eelarveliste vahendite olemasolule tellida töid osaliselt või tühistada hange.

1. Pakkumus palun esitada Lisa nr 1 kujul. Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
2. Nõuded pakkujale.

* Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 ega lõikes 4 sätestatud kõrvaldamise aluseid.
* Pakkujal peab olema kolme viimase (2017; 2018; 2019)lõppenud majandusaasta keskmine netokäive (müügitulu) vähemalt 50000euri

1. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind.
2. Pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg:

Pakkumus esitada e-posti aadressile [kalev.israel@sauevarahaldus.ee](mailto:kalev.israel@sauevarahaldus.ee) hiljemalt 13.06.2020a. kella 10.00ks.

Leping sõlmitakse kohe peale võitja selgumist ja töödega saab alustada alates lepingu allkirjastamist.

1. Küsimused pakkujatele ja läbirääkimised:

Hankijal on õigus esitada pakkujatele küsimusi ning paluda pakkujatel täpsustada pakkumuste andmeid. Kui pakkuja jätab hankija küsimustele vastamata või ei vasta sisuliselt, siis hankijal on õigus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldada ning menetluses pakkuja pakkumist mitte arvestada.

Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuse hinna ja sisu osas ning peab andma kõigile pakkujatele võrdselt võimaluse esitada uus täpsustatud pakkumus hankija nimetatud tingimuste osas hankija määratud tähtajaks.

\*Hankija ei avalda pakkujatele teiste pakkujate pakkumuste sisu ega hinda. Pärast hankemenetluse tulemuste kinnitamist edastab hankija kõigile pakkujatele info hankemenetluse tulemuse kohta (eduka pakkuja nimi ja edukaks tunnistamise põhjendus, sh eduka pakkumuse hind). Hankemenetluse tulemustest teavitab hankija kõiki pakkumuse esitanud pakkujaid e-kirja teel.

8. Hankelepingu sõlmimine ja tingimused:

Hankija ei ole kohustatud ühegi pakkujaga hankelepingut sõlmima ja võib kõik pakkumused tagasi lükata olenemata põhjustest.

Teenuse osutamise tähtaeg on hiljemalt 07.08.2020

Remonditava objektiga saab tutvuda ette helistades telefonil 5078758 Kalev Israel või telefon 54538209 Merike Veersalu.

Hankija ei tee ettemaksu.

Teenuse eest tasumine toimub peale üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamist, mille alusel esitatakse arve e-arvena.

Arve tasumise tähtaeg vähemalt 14 kalendripäeva

Lugupidamisega

Kalev Israel

töödejuhataja

Tel +372 6 790 185

GSM +372 507 8758

[kalev.israel@sauevarahaldus.ee](mailto:kalev.israel@sauevarahaldus.ee)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Saue Vallavarahaldus**  Registrikood 75037943  Nurmesalu tn 9, Saue 76506  Telefon +372 659 5611  E-post [info@sauevarahaldus.ee](mailto:info@sauevarahaldus.ee) |