Alla lihthanke piirmäära jääv hange

„Saue linnas Suurevälja tee, Tõkke tänava ja Sarapiku tänava jalgratta- ja jalgteedepõhiprojekti koostamine“

**VÄIKEHANKE ALUSDOKUMENT**

**Hanke objekti kirjeldus:**

Hankija soovib tellida teede projekteerimise teenust.

Projekteerimise sisu:

* Tõkke tänava jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine

Projekteeritava jjt ala kaart 115m - <https://kaart.delfi.ee?bookmark=c9a6e60f6e31287fa46ae46c5e5f2553>

* Suurevälja tee jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine

Projekteeritava jjt ala kaart 100m -

<https://kaart.delfi.ee?bookmark=1be6104c264d57b37e5804ebad913d5a>

* Sarapiku tänava jalgratta- ja jalgtee

Projekteeritava jjt ala kaart – 235m

<https://kaart.delfi.ee?bookmark=496db449f72ce8f3693d59182e72602f>

* Põhiprojektid peavad vastama kehtivatele õigusaktidele ja standarditele
* Projekt esitatakse Tellijale digitaalselt

**Pakkumuse koostamise juhis:**

Hankija palub esitada pakkumuse koosseisus:

* Tõkke tänava, Suurevälja tee ning Sarapiku tänava jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine (ühe põhiprojekti) maksumuse sh arvestades kõikide trassivaldajate kooskõlastuste hankimisega.
* Ehr.ee keskkonnas ehitusloa taotluse koostamine ja märkuste lahendamine
* Kinnitus, et esitatud pakkumus on jõus vähemalt 30 kalendripäeva
* Kinnitus, et pakkujal on diplomeeritud teedeinsener tase 7;
* Kinnitus, et pakkujal on projekteerimise juures kasutada sadeveetrasside projekteerija
* Kinnitus, et pakkuja poolt töö tegemiseks määratud spetsialistid suudavad oma töökoormuse juures lepingus nimetatud töö lõpetada tähtaegselt.
* Kinnitus, et pakkuja nõustub kõikide hankedokumentide tingimustega, maksetingimustega, Pakkuja esitatud andmed on õiged ning Pakkuja on edukaks tunnistamise korral valmis sõlmima hankedokumentides esitatud tingimustega hankelepingu.
* Info pakkumuses sisalduva pakkuja ärisaladuse kohta. Ärisaladus ei saa olla kriteeriumid, mille alusel valitakse välja edukas pakkumus (nt pakutud hind). Kui pakkuja pakkumuses ei märgi, milline osa pakkumusest on ärisaladus, siis on esitatud pakkumus pärast hankemenetluse lõppu avaliku teabe seaduse alusel avalikustamisele kuuluv dokument.

**Nõuded pakkujale:**

* Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 ega lõikes 4 sätestatud kõrvaldamise aluseid.
* Projektijuht peab olema teedeinsener tase 7
* Pakkujal peab olema meeskonnas sadeveetrasside projekteerija.

**Pakkumuste hindamise kriteeriumid:** Madalaim hind

**Pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg**:

Pakkumus esitada e-posti aadressile [indrek.pikk@sauevald.ee](mailto:indrek.pikk@sauevald.ee) hiljemalt 01.12.2023 kell 11:00 **(k.a).**

Lisainfo: Teedespetsialist Indrek Pikk, e-post: [indrek.pikk@sauevald.ee](mailto:indrek.pikk@sauevald.ee) , telefon 56804890

**Küsimused pakkujatele ja läbirääkimised:**

Hankijal on õigus esitada pakkujatele küsimusi ning paluda pakkujatel täpsustada pakkumuste andmeid. Kui pakkuja jätab hankija küsimusele vastamata või ei vasta sisuliselt, siis on hankijal õigus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldada ning menetluses pakkuja pakkumist mitte arvestada.

Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuse hinna ja sisu osas ning anda kõigile pakkujatele võrdselt võimaluse esitata uus täpsustatud pakkumus hankija nimetatud tingimuste osas hankija määratud tähtajaks.

*\*Hankija ei avalda pakkujatele teiste pakkujate pakkumuste sisu ega hinda. Pärast hankemenetluse tulemuste kinnitamist edastab hankija kõigile pakkujatele info hankemenetluse tulemuse kohta (nt eduka pakkuja nimi ja edukaks tunnistamise põhjendus, sh eduka pakkumuse hind).*

**Hankemenetluse tulemustest teavitamine:** hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki pakkumuse esitanud pakkujaid e-kirja teel.

**Hankelepingu sõlmimine ja tingimused:**

Hankija ei ole kohustatud ühegi pakkujaga hankelepingut sõlmima ja võib kõik pakkumused tagasi lükata olenemata põhjusest.

Eduka pakkujaga sõlmitakse lisatud hankelepingu projekt.

põhiprojekti üleandmise tähtaeg on hiljemalt 120 päeva peale hankelepingu sõlmimist.

Hankija ei tee ettemaksu.

Teenuse eest tasumine toimub kahes osas – esimene osamakse tasumine toimub peale põhiprojekti asendiplaani kooskõlastamist Saue vallavalitsuse poolt. Teise osamakse tasumine toimub pärast kooskõlastatud põhiprojekti üleandmist(vastuvõtmist).

Arve tuleb esitada masinloetava e-arvena

Arve tasumise tähtaeg vähemalt 14 kalendripäeva.

**Pakkuja nimi**

**PAKKUMUS**

* 1. Käesolevaga esitame avalduse pakkumusel osalemiseks – Saue linnas Suurevälja tee, Tõkke tänava ja Sarapiku tänava jalgratta- ja jalgteede põhiprojekti koostamine
  2. Samuti kinnitame, et meil ei esine riigihangete seaduse §95 kohaseid pakkumismenetlusest kõrvaldamise asjaolusid
  3. Kinnitus, et nõustume kõikide hankedokumentide tingimustega, maksetingimustega, Pakkuja esitatud andmed on õiged ning Pakkuja on edukaks tunnistamise korral valmis sõlmima hankedokumentides esitatud tingimustega hankelepingu.
  4. Kinnitame, et meil on projektijuht ... diplomeeritud teedeinsener tase 7
  5. Kinnitus, et pakkuja poolt töö tegemiseks määratud spetsialistid suudavad oma töökoormuse juures lepingus nimetatud töö lõpetada tähtaegselt.

Pakkumustabel

|  |  |
| --- | --- |
| **Tööliigi kirjeldus** | **Maksumus** |
| Saue linnas Suurevälja tee, Tõkke tänava ja Sarapiku tänava jalgratta- ja jalgteede põhiprojekti koostamine sh ehituse eelkalkulatsioon ja ehitusloa taotlus ehr.ee keskkonnas |  |
| **kokku** |  |
| **km** |  |
| **Kokku koos km** |  |

Juhatuse liige